Утверждена Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 28.10.2019 № 4172-ПА Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области». Паспорт муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области». Цели муниципальной программы; 1. Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах; 2. Повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.. Задачи муниципальной программы; 1 Организация транспортного обслуживания населения 2 Создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах. Координатор муниципальной программы; Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области Р.Т. Грошевик. Муниципальный заказчик программы; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области.. Сроки реализации муниципальной программы; 2018 - 2022. Перечень подпрограмм; 1 Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области 2 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы Моск вской области. Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:; Расходы (тыс. рублей). Всего; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Средства Федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Московской области; 4 550,00; 0,00; 3 133,00; 1 310,00; 107,00; 0,00. Средства бюджета городского округа Люберцы; 113 056,88; 16 104,17; 19 394,71; 22 508,00; 18 450,00; 36 600,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего, в том числе по годам:; 117 606,88; 16 104,17; 22 527,71; 23 18,00; 18 557,00; 36 600,00. Целевые показатели муниципальной программы; 1. Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года. 90 % к концу 2019г. 2. Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, 100% в 2019г. 3. ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, случаев на 100 тыс. человек к концу 2019г. до 7,94 случаев.. 1. Общая характеристика сферы реализации программы Городской округ Люберцы расположен в 18 километрах к юго-востоку от центра Москвы. Главный вид транспорта в округе - автомобильный. По территории городского округа проходят: - автомагистраль федерального значения М-5 "Урал"; - автомобильная дорога регионального значения "Москва-Егорьевск-Тума-Касимов"; - автомобильная дорога регионального значения "Москва-Жуковский". В целом по улично-дорожной сети городского округа, включая и муниципальную, за год перевозится более 1 млн. тонн грузов и более 25 млн. пассажиров. Из краткой характеристики территориального расположения городского округа видно, что по улично-дорожной сети проходит достаточно большой поток автомобильного транспорта. в том числе и транзитного. Высокие темпы жилищного строительства и резкий рост автомобилизации требуют постоянного развития транспортной системы на территории городского округа, которая должна обеспечивать: - доступность транспортных услуг для населения; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. С целью решения указанных проблем разработана данная муниципальная программа, предусматривающая перечень подпрограмм с необходимыми мероприятиями и планируемыми результатами их реализации. 2. Описание целей программы Целью программы является удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах, повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации программы Развитие транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети городского округа Люберцы должно обеспечить создание надёжных скоростных транспортных связей на территории округа, создаст предпосылки для улучшения социально-экономических условий жизни населения и развития комфортности и привлекательности транспорта общего пользования, в том числе за счёт сокращения времени в пути на 10-15 минут по основным транспортным направлениям. Безопасность участников дорожного движения в рамках создания системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах округа должно обеспечить последовательное выполнение указанных в программе мероприятий, а также контроль за выполнением целевых показателей эффективности их реализации в количественном выражении, что позволит значительно сократить смертность от дорожно-транспортных происшествий. 4. Перечень подпрограмм и краткое их описание В программу входят 2 подпрограммы: 1. Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области. 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы Московской области. Первая подпрограмма предусматривает мероприятия по организации транспортного обслуживания населения, в т.ч. по автобусным муниципальным маршрутам регулярных перевозок и по перевозке организованных групп населения (спортсменов, молодёжи, пенсионеров, подростков и др.) городского округа Люберцы для участия в областных и окружных мероприятиях. Вторая подпрограмма предусматривает мероприятия по повышению безопасности участников дорожного движения в рамках создания системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах округа. 5. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы В результате реализации программы ожидается: - увеличение доли поездок на наземном общественном транспорте, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. - увеличение доли транспортных средств, соответствующих стандарту (МК-5 лет; СК, БК-7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах - расширение степени внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС. Достижение 100 % -го соблюдения расписания на автобусных маршрутах, 6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с государственным заказчиком программы Управление транспорта, организации дорожного движения и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа, являясь заказчиком Программы, организует управление реализацией мероприятий Программы и осуществляет взаимодействие с ответственными лицами за их выполнение. 7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы (подпрограммы) Заказчик Программы составляет ежеквартальные и годовой отчёты о выполненных мероприятиях Программы и размещает отчёты в ГАСУ. 8. Методика расчета значений показателей реализации программы Значение показателей определяется на основании статистических данных о количестве пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной или картой Московской области на муниципальных маршрутах на территории городского округа, данных РНИС о количестве рейсов, выполненных с соблюдением расписания на муниципальных маршрутах, от общего количества выполненных рейсов на муниципальных маршрутах, а также на основании статистических данных о погибших в дорожно-транспортных происшествиях по отношению к общему количеству жителей, проживающих на территории городского округа Методика определения и расчета значений показателей реализации муниципальной Программы «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области» № п/п; Наименование показателя; Методика определения и расчета значения показателя. 1; Rп1 Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года, %; Значение показателя определяется на основании данных специализированного предприятия - Акционерное общество «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (АО «УЭК») о количестве поездок пассажиров, оплативших свой проезд безналичным путем (единой транспортной картой Московской области, банковской картой) на муниципальных маршрутах на территории городского округа Люберцы. Rп1=Кж1/Кжо x 100% где: Кж1- количество поездок пассажиров, оплативших свой проезд безналичным путем (единой транспортной картой Московской области, банковской картой) на муниципальных маршрутах на территории городского округа Люберцы на конец года. Кжо- общее количество поездок пассажиров на муниципальных маршрутах городского округа Люберцы на конец года.. 2; Rп 2 Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, %; Доля рейсов, выполненных с соблюдением расписания на муниципальных маршрутах, от общего количества выполненных рейсов на муниципальных маршрутах. Rп 2 = Ср= (Рвып+Рдв) /2 х 100% где: Rп 2 = Ср – доля рейсов, выполненных с соблюдением расписания на муниципальных маршрутах, в процентах. Рвып (выполнение рейсов) – отношение выполненных рейсов к плановому количеству рейсов без учета невыполненных рейсов, не относящихся к невыполненным, в процентах. Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок), назначенных контрольными пунктами, в процентах. Источник данных: отчетность по системе мониторинга транспорта ЦБДД МО РНИС, предоставленная управлением транспорта и организации дорожного движения. Базовое значение на 01.01.2019г. –36,18. 3; Rп 3 ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах», случаев на 100 тыс. человек; Значение показателя «ДТП. Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах» рассчитывается путем определения количества погибших на 100 тыс. населения городского округа Dп=(Nф+Np+Nм+Nч / Чнас) х 100 000 Где: Rп 3 = Dп – случаев смертей от дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч населения (всего на дорогах федерального, регионального или межмуниципального местного значения и частных автомобильных дорогах)*; Nф – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах федерального значения (человек); Nр – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального или межмуниципального значения (человек); Nм – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах местного значения (человек); Nч- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на частных дорогах (человек); Чнас – среднегодовая численность Московской области (человек). Источник информации: Данные органов местного самоуправления Московской области по информации Управления ГИБДД ГУ МВД по Московской области. Среднегодовая численность населения городского округа и муниципального района Московской области - данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Московской области. Базовое значение на 01.01.2019г. – 7,4 (23 погибших). Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области» Паспорт подпрограммы 1 «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области». Муниципальный заказчик подпрограммы; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области. Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:; Главный распорядитель бюджетных средств; Источник финансирования; Расходы (тыс. рублей). Итого; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Администрация городского округа Люберцы Московской области; Всего, в том числе:; 105 106,88; 14 604,17; 17 277,71; 21 618,00; 17 007,00; 34 600,00. Средства бюджета Московской области; 4 550,00; 0,00; 3 133,00; 1 310,00; 107,00; 0,00. Средства бюджета городского округа Люберцы; 100 556,88; 14 604,17; 14 144,71; 20 308,00; 16 900,00; 34 60 ,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства Федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством мероприятий Высокие темпы жилищного строительства и резкий рост автомобилизации требуют постоянного развития транспортной системы на территории городского округа, которая должна обеспечивать доступность транспортных услуг для населения. Подпрограмма предусматривает мероприятия по организации транспортного обслуживания населения, в т.ч. по автобусным муниципальным маршрутам регулярных перевозок и по перевозке организованных групп населения (спортсменов, молодёжи, пенсионеров, подростков и др.) городского округа Люберцы для участия в областных и окружных мероприятиях. Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы Московской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области». Муниципальный заказчик подпрограммы; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области. Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:; Главный распорядитель бюджетных средств; Источник финансирования; Расходы (тыс. рублей). Итого; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Администрация городского округа Люберцы Московской области; Всего, в том числе:; 12 500,00; 1 500,00; 5 250,00; 2 200,00; 1 550,00; 2 000,00. Средства бюджета Московской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета городского округа Люберцы; 12 500,0; 1 500,00; 5 250,00; 2 200,00; 1 550 00; 2 000,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства Федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством мероприятий Исходя из территориальных характеристик расположения округа, а так же высокого темпа жилищного строительства по автомобильным дорогам проходит достаточно большой поток транспорта и пешеходов, данное обстоятельство существенно влияет на безопасность дорожного движения. С увеличением интенсивности движения автотранспорта по муниципальным дорогам, одновременно увеличился рост дорожно-транспортных происшествий. Данная подпрограмма направлена на обеспечение безопасности дорожного движения для водителей и пешеходов на дорогах и вдоль них, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, создание системы непрерывного обучения школьников правилам безопасного поведения на дорогах и улицах. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области» Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области». № п/п; Мероприятия подпрограммы; Источники финансирования; Срок исполнения мероприятия; Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.); Всего (тыс. руб.); Объем финансирования по годам, (тыс. руб.); Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы; Результаты выполнения мероприятия подпрограммы. 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 1; Основное мероприятие 1: Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 16 680,53; 53 896,27; 5 642,010; 2 446,26; 10308,00; 8400,00; 27 100,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Достижение 100 % -го соблюдения расписания на автобусных маршрутах,. Средства бюджета Московской области; 0; 4 550 00; 0; 3 133,0; 1 310,00; 107,00; 0. Итого; 16 680,53; 58 446,27; 5 642,010; 5 579,26; 11 618,00; 8 507,00; 27 100,00. 1.1.; 1.1. Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по муниципальному (пригородному) маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам №41; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018- 31.12.2022; 3 187,95; 14 221,29; 1 815,680; 2 137,61; 2 088,00; 1 680,00; 6 500,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года .. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 3 187,95; 14 221,29; 1 815,680; 2 137,61; 2 088,00; 1 680,00; 6 500,00. 1.2.; 1.2. Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по муниципальным (городским) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 1,2,4,5,7; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018- 31.12.2022; 7 045,00; 23 522,98; 3 826,330; 276,65; 5220,00; 4200,00; 10 000,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Увеличение доли поездок , оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 7 045,00; 23 522,98; 3 826,330; 276,65; 5220,00; 42 0,00; 10 000, 0. 1.3; 1. 3. Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по новым муниципальным (городским) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 11,78; Средства бюджета городского округа Люберцы муниципального района (городского округа); 01.01.2018 - 31.12.2022; 0; 8 504,00; 0; 0; 2 986,00; 2 518,00; 3 000,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских ка т, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 0; 8 504,00; 0; 0; 2 986,00; 2 518,00; 3 000,00. 1.4.; 1.4. Организация оказания услуг по перевозке пассаж ров по новым муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам; Средства бюджета городского округа Люберцы муниципального района (городского округа); 01.01.2018 - 31.12.2022; 0; 7 600,00; 0; 0; 0; 0; 7 600,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 0; 7 600,00; 0; 0; 0; 0; 7 600,00. 1.5.; 1.5. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам; Средства бюджета Московской области; 01.01.2018 - 31.12.2022; 0; 4 550,00; 0,00; 3 133,00; 1 310,00; 107,00; 0,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года. Средства бюджета городского округа Люберцы; 0; 48,00; 0,00; 32,00; 14,00; 2,00; 0,00. Итого; 0; 4 598,00; 0,00; 3 165,00; 1324,0; 109,00; 0,00. 2.; Основное мероприятие 2: Организация транспортных услуг по перевозке организованных групп населения; Средства бюджета городского округа Люберцы муниципального района (городского округа); 01.01.2018 - 31.12.2022; 6 447,58; 46 660,61; 8 962,16; 11 698,45; 10 000,00; 8 500,00; 7 500,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Увеличение количества поездок. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 6 447,58; 46 660,61; 8 962,16; 11 698,45; 10 000,00; 8 500,00; 7 500,00. 2.1; 2.1. Организация транспортных услуг по перевозке организованных групп населения (спортсменов, молодёжи, пенсионеров, подростков и др.) городского округа Люберцы для участия в областных и окружных мероприятиях; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 6 447,58; 46 660,61; 8 962,16; 11 698,45; 10 000,00; 8 500, 0; 7 500,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Увеличение количества поездок. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 6 447,58; 46 660,61; 8 962,16; 11 698,45; 10 000,00; 8 500,00; 7 500,00. ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММ; 01.01.2018 - 31.12.2022; 16 680,53; 105 106,88; 14604,17; 17 277,71; 21 618,00; 17 007,00; 34 600,00. Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 16 680,53; 100 556,88; 14 604,17; 14 144,71; 20 308,00; 16 900,00; 34 600,00. Средства бюджета Московской области; 01.01.2018 - 31.12.2022; 0,00; 4 550,00; 0,00; 3 133,00; 1 310,00; 107,00; 0,00. Средства Федерального бюджета; 01.01.2018 - 31.12.2022; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы Московской области» № п/п; Мероприятия подпрограммы; Источники финансирования; Срок исполнения мероприятия; Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.); Всего, (тыс. руб.); Объем финансирования по годам, (тыс. руб.); Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы; Результаты выполнения мероприятия подпрограммы. 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 1; Основное мероприятие 1 Создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах.; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 1 500,00; 12 500 00; 1 500,00; 5 250,00; 2 200,00; 1 550,00; 2 000,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 1 500,00; 12 500,00; 1 500,00; 5 250,00; 2 200,00; 1 550,00; 2 000,00. 1.1; 1.1 Приобретение материалов для оформления уголков (кабинетов) по БДД наглядной агитацией по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных учреждениях.; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 100,00; 600,00; 100,00; 100,00; 200,00; 100,00; 100,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 100,00; 600,00; 100,00; 100,00; 200,00; 100,00; 100,00. 1.2; 1.2 Приобретение для обучающихся образовательных организаций световозвращающих жилетов и световозв ащающих элементов (браслетов, рюкзаков, значков).; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 100,00; 600,00; 100,00; 100,00; 200,00; 100,00; 100,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 100,00; 600,00; 100,00; 100,00; 200,00; 100,00; 100,00. 1.; 1.3 Приобретение видеоматериала по профилактике БДД уголков ЮИД с наглядной агитацией; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 100,00; 450,00; 50,00; 100,00; 100,00; 100,00; 100,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 100,00; 450,00; 50,00; 100 00; 100,00; 100,00; 100,00. 1.4; 1.4 Организация окружного слёта ЮИД и других окружных мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (приобретение комплектов современного оборудования, расходных материалов и призов победителям).; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 200,00; 1 450,00; 250,00; 250,00; 500,00; 250,00; 200,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 200,00; 1 450,00; 250,00; 250,00; 500,00; 250,00; 200,00. 1.5; 1.5 Создание специализированной рекламы, предупреждающей участников дорожного движения от опасного поведения на дорогах и размещение её, в том числе и на видеомониторах, расположенных на улично-дорожной сети.; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 500,00; 2 600,00; 500,00; 500,00; 600,00; 500,00; 500 00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 500,00; 2 6 0,00; 500,00; 500,00; 600,00; 500,00; 500,00. 1.6; 1.6 Обеспечение обустройства площадок по БДД на базе общеобразовательных учреждений; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 500,00; 6 600,00; 500,00; 4 000,00; 600,00; 500,00; 1 000,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 500,00; 6 600, 0; 500,00; 4 000,00; 600,00; 500,00; 1 000,00. 1.7; 1.7 Организация окружного конкурса водительского мастерства и других мероприятий по повышению БДД (аренда площадки, приобретение расходных материалов и формирования призового фонда победителям).; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01 2018 - 31.12 2022; 0; 200,00; 0; 200,00; 0; 0; 0; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 0; 200,00; 0; 200,00; 0; 0; 0. ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ; 01.01.2018 - 31.12.2022; 1 500,00; 12 500,00; 1 500,00; 5 250,00; 2 200,00; 1 550,00; 2 000,00. Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 1 500,00; 12 500,00; 1 500,0; 5 250,00; 2 200,00; 1 550,00; 2 000,00. Средства бюджета Московской области; 01.01.2018 - 31.12.2022; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Средства Федерального бюджета; 01.01.2018 - 31.12.2022; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области» Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области» № п/п; Цели муниципальной программы; Задачи, направленные на достижение цели; Планируемые результаты реализации муниципальной программы; Тип показателя; Единица измерения; Базовое значение на начало реализации программы/ подпрограм-мы; Планируемое значение показателя по годам реализации; Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы. 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области». 1; Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах; Организация транспортного обслуживания населения; Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года.; Целевой показатель; Процент; 63,00; 65,00; 90,00; 90,00; 90,00; 90,00; 1, 2. 2; Соблюдение расписания на автобусных маршрутах.; Целевой показатель; Процент; -; -; 100,00; 100,00; 100,00; 100,00; 1. Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы Московской области». 3; Повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.; Создание системы не рерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах.; Целевой показатель; Случаев на 100 тыс. человек; 8,47; 8,73; 7,94; 7,94; 7,94; 7,94; 1. Утверждена Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 28.10.2019 № ________-ПА Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области». Паспорт муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области». Цели муниципальной программы; 1. Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах; 2. Повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.. Задачи муниципальной программы; 1 Организация транспортного обслуживания населения 2 Создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах. Координатор муниципальной программы; Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области Р.Т. Грошевик. Муниципальный заказчик программы; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области.. Сроки реализации муниципальной программы; 2018 - 2022. Перечень подпрограмм; 1 Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области 2 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы Московской области. Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:; Расходы (тыс. рублей). Всего; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Средства Федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Московской области; 4 550,00; 0,00; 3 133,00; 1 310,00; 107,00; 0,00. Средства бюджета городского округа Люберцы; 113 056,88; 16 104,17; 19 394,71; 22 508,00; 18 450,00; 36 600,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего, в том числе по годам:; 117 606,88; 16 104,17; 22 527,71; 23 818,00; 18 557,00; 36 600,00. Целевые показатели муниципальной программы; 1. Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года. 90 % к концу 2019г. 2. Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, 100% в 2019г. 3. ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, случаев на 100 тыс. человек к концу 2019г. до 7,94 случаев.. 1. Общая характеристика сферы реализации программы Городской округ Люберцы расположен в 18 километрах к юго-востоку от центра Москвы. Главный вид транспорта в округе - автомобильный. По территории городского округа проходят: - автомагистраль федерального значения М-5 "Урал"; - автомобильная дорога регионального значения "Москва-Егорьевск-Тума-Касимов"; - автомобильная дорога регионального значения "Москва-Жуковский". В целом по улично-дорожной сети городского округа, включая и муниципальную, за год перевозится более 1 млн. тонн грузов и более 25 млн. пассажиров. Из краткой характеристики территориального расположения городского округа видно, что по улично-дорожной сети проходит достаточно большой поток автомобильного транспорта. в том числе и транзитного. Высокие темпы жилищного строительства и резкий рост автомобилизации требуют постоянного развития транспортной системы на территории городского округа, которая должна обеспечивать: - доступность транспортных услуг для населения; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. С целью решения указанных проблем разработана данная муниципальная программа, предусматривающая перечень подпрограмм с необходимыми мероприятиями и планируемыми результатами их реализации. 2. Описание целей программы Целью программы является удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах, повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации программы Развитие транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети городского округа Люберцы должно обеспечить создание надёжных скоростных транспортных связей на территории округа, создаст предпосылки для улучшения социально-экономических условий жизни населения и развития комфортности и привлекательности транспорта общего пользования, в том числе за счёт сокращения времени в пути на 10-15 минут по основным транспортным направлениям. Безопасность участников дорожного движения в рамках создания системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах округа должно обеспечить последовательное выполнение указанных в программе мероприятий, а также контроль за выполнением целевых показателей эффективности их реализации в количественном выражении, что позволит значительно сократить смертность от дорожно-транспортных происшествий. 4. Перечень подпрограмм и краткое их описание В программу входят 2 подпрограммы: 1. Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области. 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы Московской области. Первая подпрограмма предусматривает мероприятия по организации транспортного обслуживания населения, в т.ч. по автобусным муниципальным маршрутам регулярных перевозок и по перевозке организованных групп населения (спортсменов, молодёжи, пенсионеров, подростков и др.) городского округа Люберцы для участия в областных и окружных мероприятиях. Вторая подпрограмма предусматривает мероприятия по повышению безопасности участников дорожного движения в рамках создания системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах округа. 5. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы В результате реализации программы ожидается: - увеличение доли поездок на наземном общественном транспорте, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. - увеличение доли транспортных средств, соответствующих стандарту (МК-5 лет; СК, БК-7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах - расширение степени внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС. Достижение 100 % -го соблюдения расписания на автобусных маршрутах, 6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с государственным заказчиком программы Управление транспорта, организации дорожного движения и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа, являясь заказчиком Программы, организует управление реализацией мероприятий Программы и осуществляет взаимодействие с ответственными лицами за их выполнение. 7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы (подпрограммы) Заказчик Программы составляет ежеквартальные и годовой отчёты о выполненных мероприятиях Программы и размещает отчёты в ГАСУ. 8. Методика расчета значений показателей реализации программы Значение показателей определяется на основании статистических данных о количестве пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной или картой Московской области на муниципальных маршрутах на территории городского округа, данных РНИС о количестве рейсов, выполненных с соблюдением расписания на муниципальных маршрутах, от общего количества выполненных рейсов на муниципальных маршрутах, а также на основании статистических данных о погибших в дорожно-транспортных происшествиях по отношению к общему количеству жителей, проживающих на территории городского округа Методика определения и расчета значений показателей реализации муниципальной Программы «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области» № п/п; Наименование показателя; Методика определения и расчета значения показателя. 1; Rп1 Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года, %; Значение показателя определяется на основании данных специализированного предприятия - Акционерное общество «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (АО «УЭК») о количестве поездок пассажиров, оплативших свой проезд безналичным путем (единой транспортной картой Московской области, банковской картой) на муниципальных маршрутах на территории городского округа Люберцы. Rп1=Кж1/Кжо x 100% где: Кж1- количество поездок пассажиров, оплативших свой проезд безналичным путем (единой транспортной картой Московской области, банковской картой) на муниципальных маршрутах на территории городского округа Люберцы на конец года. Кжо- общее количество поездок пассажиров на муниципальных маршрутах городского округа Люберцы на конец года.. 2; Rп 2 Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, %; Доля рейсов, выполненных с соблюдением расписания на муниципальных маршрутах, от общего количества выполненных рейсов на муниципальных маршрутах. Rп 2 = Ср= (Рвып+Рдв) /2 х 100% где: Rп 2 = Ср – доля рейсов, выполненных с соблюдением расписания на муниципальных маршрутах, в процентах. Рвып (выполнение рейсов) – отношение выполненных рейсов к плановому количеству рейсов без учета невыполненных рейсов, не относящихся к невыполненным, в процентах. Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок), назначенных контрольными пунктами, в процентах. Источник данных: отчетность по системе мониторинга транспорта ЦБДД МО РНИС, предоставленная управлением транспорта и организации дорожного движения. Базовое значение на 01.01.2019г. –36,18. 3; Rп 3 ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах», случаев на 100 тыс. человек; Значение показателя «ДТП. Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах» рассчитывается путем определения количества погибших на 100 тыс. населения городского округа Dп=(Nф+Np+Nм+Nч / Чнас) х 100 000 Где: Rп 3 = Dп – случаев смертей от дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч населения (всего на дорогах федерального, регионального или межмуниципального местного значения и частных автомобильных дорогах)*; Nф – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах федерального значения (человек); Nр – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального или межмуниципального значения (человек); Nм – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах местного значения (человек); Nч- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на частных дорогах (человек); Чнас – среднегодовая численность Московской области (человек). Источник информации: Данные органов местного самоуправления Московской области по информации Управления ГИБДД ГУ МВД по Московской области. Среднегодовая численность населения городского округа и муниципального района Московской области - данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Московской области. Базовое значение на 01.01.2019г. – 7,4 (23 погибших). Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области» Паспорт подпрограммы 1 «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области». Муниципальный заказчик подпрограммы; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области. Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:; Главный распорядитель бюджетных средств; Источник финансирования; Расходы (тыс. рублей). Итого; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Администрация городского округа Люберцы Московской области; Всего, в том числе:; 105 106,88; 14 604,17; 17 277,71; 21 618,00; 17 007,00; 34 600,00. Средства бюджета Московской области; 4 550,00; 0,00; 3 133,00; 1 310,00; 107,00; 0,00. Средства бюджета городского округа Люберцы; 100 556,88; 14 604,17; 14 144,71; 20 308,00; 16 900,00; 34 60 ,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства Федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством мероприятий Высокие темпы жилищного строительства и резкий рост автомобилизации требуют постоянного развития транспортной системы на территории городского округа, которая должна обеспечивать доступность транспортных услуг для населения. Подпрограмма предусматривает мероприятия по организации транспортного обслуживания населения, в т.ч. по автобусным муниципальным маршрутам регулярных перевозок и по перевозке организованных групп населения (спортсменов, молодёжи, пенсионеров, подростков и др.) городского округа Люберцы для участия в областных и окружных мероприятиях. Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы Московской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области». Муниципальный заказчик подпрограммы; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области. Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:; Главный распорядитель бюджетных средств; Источник финансирования; Расходы (тыс. рублей). Итого; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Администрация городского округа Люберцы Московской области; Всего, в том числе:; 12 500,00; 1 500,00; 5 250,00; 2 200,00; 1 550,00; 2 000,00. Средства бюджета Московской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета городского округа Люберцы; 12 500,00; 1 500,00; 5 250,00; 2 200,00; 1 550 00; 2 000,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства Федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством мероприятий Исходя из территориальных характеристик расположения округа, а так же высокого темпа жилищного строительства по автомобильным дорогам проходит достаточно большой поток транспорта и пешеходов, данное обстоятельство существенно влияет на безопасность дорожного движения. С увеличением интенсивности движения автотранспорта по муниципальным дорогам, одновременно увеличился рост дорожно-транспортных происшествий. Данная подпрограмма направлена на обеспечение безопасности дорожного движения для водителей и пешеходов на дорогах и вдоль них, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, создание системы непрерывного обучения школьников правилам безопасного поведения на дорогах и улицах. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области» Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области». № п/п; Мероприятия подпрограммы; Источники финансирования; Срок исполнения мероприятия; Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.); Всего (тыс. руб.); Объем финансирования по годам, (тыс. руб.); Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы; Результаты выполнения мероприятия подпрограммы. 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 1; Основное мероприятие 1: Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 16 680,53; 53 896,27; 5 642,010; 2 446,26; 10308,00; 8400,00; 27 100,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Достижение 100 % -го соблюдения расписания на автобусных маршрутах,. Средства бюджета Московской области; 0; 4 550,00; 0; 3 133,00; 1 310,00; 107,00; 0. Итого; 16 680,53; 58 446,27; 5 642,010; 5 579,26; 11 618,00; 8 507,00; 27 100,00. 1.1.; 1.1. Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по муниципальному (пригородному) маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам №41; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018- 31.12.2022; 3 187,95; 14 221,29; 1 815,680; 2 137,61; 2 088,00; 1 680,00; 6 500,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года .. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 3 187,95; 14 221,29; 1 815,680; 2 137,61; 2 088,00; 1 680,00; 6 500,00. 1.2.; 1.2. Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по муниципальным (городским) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 1,2,4,5,7; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018- 31.12.2022; 7 045,00; 23 522,98; 3 826,330; 276,65; 5220,00; 4200,00; 10 000,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Увеличение доли поездок , оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 7 045,00; 23 522,98; 3 826,330; 276,65; 5220,00; 4200,00; 10 000,00. 1.3; 1. 3. Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по новым муниципальным (городским) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 11,78; Средства бюджета городского округа Люберцы муниципального района (городского округа); 01.01.2018 - 31.12.2022; 0; 8 504,00; 0; 0; 2 986,00; 2 518,00; 3 000,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 0; 8 504,00; 0; 0; 2 986,00; 2 518,00; 3 000,00. 1.4.; 1.4. Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по новым муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам; Средства бюджета городского округа Люберцы муниципального района (городского округа); 01.01.2018 - 31.12.2022; 0; 7 600,00; 0; 0; 0; 0; 7 600,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 0; 7 600,00; 0; 0; 0; 0; 7 600,00. 1.5.; 1.5. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам; Средства бюджета Московской области; 01.01.2018 - 31.12.2022; 0; 4 550,00; 0,00; 3 133,00; 1 310,00; 107,00; 0,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года. Средства бюджета городского округа Люберцы; 0; 48,00; 0,00; 32,00; 14,00; 2,00; 0,00. Итого; 0; 4 598,00; 0,00; 3 165,00; 1324,0; 109,00; 0,00. 2.; Основное мероприятие 2: Организация транспортных услуг по перевозке организованных групп населения; Средства бюджета городского округа Люберцы муниципального района (городского округа); 01.01.2018 - 31.12.2022; 6 447,58; 46 660,61; 8 962,16; 11 698,45; 10 000,00; 8 500,00; 7 500,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Увеличение количества поездок. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 6 447,58; 46 660,61; 8 962,16; 11 698,45; 10 000,00; 8 500,00; 7 500,00. 2.1; 2.1. Организация транспортных услуг по перевозке организованных групп населения (спортсменов, молодёжи, пенсионеров, подростков и др.) городского округа Люберцы для участия в областных и окружных мероприятиях; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 6 447,58; 46 660,61; 8 962,16; 11 698,45; 10 000,00; 8 500,00; 7 500,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Увеличение количества поездок. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 6 447,58; 46 660,61; 8 962,16; 11 698,45; 10 000,00; 8 500,00; 7 500,00. ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ; 01.01.2018 - 31.12.2022; 16 680,53; 105 106,88; 14604,17; 17 277,71; 21 618,00; 17 007,00; 34 600,00. Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 16 680,53; 100 556,88; 14 604,17; 14 144,71; 20 308,00; 16 900,00; 34 600,00. Средства бюджета Московской области; 01.01.2018 - 31.12.2022; 0,00; 4 550,00; 0,00; 3 133,00; 1 310,00; 107,00; 0,00. Средства Федерального бюджета; 01.01.2018 - 31.12.2022; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы Московской области» № п/п; Мероприятия подпрограммы; Источники финансирования; Срок исполнения мероприятия; Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.); Всего, (тыс. руб.); Объем финансирования по годам, (тыс. руб.); Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы; Результаты выполнения мероприятия подпрограммы. 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 1; Основное мероприятие 1 Создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах.; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 1 500,00; 12 500,00; 1 500,00; 5 250,00; 2 200,00; 1 550,00; 2 000,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 1 500,00; 12 500,00; 1 500,00; 5 250,00; 2 200,00; 1 550,00; 2 000,00. 1.1; 1.1 Приобретение материалов для оформления уголков (кабинетов) по БДД наглядной агитацией по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных учреждениях.; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 100,00; 600,00; 100,00; 100,00; 200,00; 100,00; 100,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 100,00; 600,00; 100,00; 100,00; 200,00; 100,00; 100,00. 1.2; 1.2 Приобретение для обучающихся образовательных организаций световозвращающих жилетов и световозвращающих элементов (браслетов, рюкзаков, значков).; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 100,00; 600,00; 100,00; 100,00; 200,00; 100,00; 100,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 100,00; 600,00; 100,00; 100,00; 200,00; 100,00; 100,00. 1.3; 1.3 Приобретение видеоматериала по профилактике БДД уголков ЮИД с наглядной агитацией; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 100,00; 450,00; 50,00; 100,00; 100,00; 100,00; 100,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 100,00; 450,00; 50,00; 100,00; 100,00; 100,00; 100,00. 1.4; 1.4 Организация окружного слёта ЮИД и других окружных мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (приобретение комплектов современного оборудования, расходных материалов и призов победителям).; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 200,00; 1 450,00; 250,00; 250,00; 500,00; 250,00; 200,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 200,00; 1 450,00; 250,00; 250,00; 500,00; 250,00; 200,00. 1.5; 1.5 Создание специализированной рекламы, предупреждающей участников дорожного движения от опасного поведения на дорогах и размещение её, в том числе и на видеомониторах, расположенных на улично-дорожной сети.; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 500,00; 2 600,00; 500,00; 500,00; 600,00; 500,00; 500,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 500,00; 2 600,00; 500,00; 500,00; 600,00; 500,00; 500,00. 1.6; 1.6 Обеспечение обустройства площадок по БДД на базе общеобразовательных учреждений; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 500,00; 6 600,00; 500,00; 4 000,00; 600,00; 500,00; 1 000,00; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 500,00; 6 600,00; 500,00; 4 000,00; 600,00; 500,00; 1 000,00. 1.7; 1.7 Организация окружного конкурса водительского мастерства и других мероприятий по повышению БДД (аренда площадки, приобретение расходных материалов и формирования призового фонда победителям).; Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 0; 200,00; 0; 200,00; 0; 0; 0; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Средства бюджета Московской области; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 0; 200,00; 0; 200,00; 0; 0; 0. ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ; 01.01.2018 - 31.12.2022; 1 500,00; 12 500,00; 1 500,00; 5 250,00; 2 200,00; 1 550,00; 2 000,00. Средства бюджета городского округа Люберцы; 01.01.2018 - 31.12.2022; 1 500,00; 12 500,00; 1 500,00; 5 250,00; 2 200,00; 1 550,00; 2 000,00. Средства бюджета Московской области; 01.01.2018 - 31.12.2022; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Средства Федерального бюджета; 01.01.2018 - 31.12.2022; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области» Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области» № п/п; Цели муниципальной программы; Задачи, направленные на достижение цели; Планируемые результаты реализации муниципальной программы; Тип показателя; Единица измерения; Базовое значение на начало реализации программы/ подпрограм-мы; Планируемое значение показателя по годам реализации; Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы. 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области». 1; Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах; Организация транспортного обслуживания населения; Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года.; Целевой показатель; Процент; 63,00; 65,00; 90,00; 90,00; 90,00; 90,00; 1, 2. 2; Соблюдение расписания на автобусных маршрутах.; Целевой показатель; Процент; -; -; 100,00; 100,00; 100,00; 100,00; 1. Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы Московской области». 3; Повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.; Создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах.; Целевой показатель; Случаев на 100 тыс. человек; 8,47; 8,73; 7,94; 7,94; 7,94; 7,94; 1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области»

1.  Общая характеристика сферы реализации программы

Городской округ Люберцы расположен в 18 километрах к юго-востоку от центра Москвы. Главный вид транспорта в округе - автомобильный.

По территории городского округа проходят:

- автомагистраль федерального значения М-5 "Урал";

- автомобильная дорога регионального значения "Москва-Егорьевск-Тума-Касимов";

- автомобильная дорога регионального значения "Москва-Жуковский".

В целом по улично-дорожной сети городского округа, включая и муниципальную, за год перевозится более 1 млн. тонн грузов и более 25 млн. пассажиров.

Из краткой характеристики территориального расположения городского округа видно, что по улично-дорожной сети проходит достаточно большой поток автомобильного транспорта. в том числе и транзитного.

Высокие темпы жилищного строительства и резкий рост автомобилизации требуют постоянного развития транспортной системы на территории городского округа, которая должна обеспечивать:

- доступность транспортных услуг для населения;

- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

С целью решения указанных проблем разработана данная муниципальная программа, предусматривающая перечень подпрограмм с необходимыми мероприятиями и планируемыми результатами их реализации.

2.  Описание целей программы

Целью программы является удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах, повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации программы

Развитие транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети городского округа Люберцы должно обеспечить создание надёжных скоростных транспортных связей на территории округа, создаст предпосылки для улучшения социально-экономических условий жизни населения и развития комфортности и привлекательности транспорта общего пользования, в том числе за счёт сокращения времени в пути на 10-15 минут по основным транспортным направлениям.

Безопасность участников дорожного движения в рамках создания системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах округа должно обеспечить последовательное выполнение указанных в программе мероприятий, а также контроль за выполнением целевых показателей эффективности их реализации в количественном выражении, что позволит значительно сократить смертность от дорожно-транспортных происшествий.

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание

В программу входят 2 подпрограммы:

1.  Развитие транспортной системы на территории городского округа  Люберцы Московской области.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения  на территории городского округа  Люберцы Московской области.

Первая подпрограмма предусматривает мероприятия по организации транспортного обслуживания населения, в т.ч. по автобусным муниципальным маршрутам регулярных перевозок  и  по перевозке  организованных групп населения (спортсменов, молодёжи, пенсионеров, подростков и др.) городского округа Люберцы для участия в областных и окружных мероприятиях.

Вторая подпрограмма предусматривает мероприятия по повышению безопасности участников дорожного движения в рамках создания системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах округа.

5.  Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

В результате реализации программы ожидается:

- увеличение доли поездок на наземном общественном транспорте, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок;

- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

- увеличение доли транспортных средств, соответствующих стандарту (МК-5 лет; СК, БК-7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах

-  расширение степени внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием   РНИС. Достижение  100 % -го соблюдения расписания на автобусных маршрутах,

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с государственным заказчиком программы

Управление транспорта, организации дорожного движения и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа, являясь заказчиком Программы, организует управление реализацией мероприятий Программы и осуществляет взаимодействие с ответственными лицами за их выполнение.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы (подпрограммы)

Заказчик Программы составляет ежеквартальные и годовой отчёты  о выполненных мероприятиях Программы и размещает отчёты в ГАСУ.

8.  Методика расчета значений показателей реализации программы

Значение показателей определяется на основании статистических данных о количестве пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной или  картой Московской области на муниципальных маршрутах на территории городского округа, данных РНИС о количестве рейсов, выполненных с соблюдением расписания на муниципальных маршрутах, от общего количества выполненных рейсов  на муниципальных маршрутах, а также на основании статистических данных  о погибших в дорожно-транспортных происшествиях по отношению к общему количеству жителей,  проживающих на территории городского округа

Методика определения и расчета значений показателей  реализации муниципальной  Программы  «Развитие транспортной системы  на  территории городского округа Люберцы  Московской области»

| № п/п | Наименование показателя | Методика определения и расчета значения показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rп1 Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года, % | Значение показателя определяется на основании данных специализированного предприятия - Акционерное общество «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (АО «УЭК») о количестве поездок пассажиров, оплативших свой проезд безналичным путем (единой транспортной картой Московской области, банковской картой) на муниципальных маршрутах на территории городского округа Люберцы. Rп1=Кж1/Кжо x 100% где: Кж1- количество поездок пассажиров, оплативших свой проезд безналичным путем (единой транспортной картой Московской области, банковской картой) на муниципальных маршрутах на территории городского округа Люберцы на конец года. Кжо- общее количество поездок пассажиров на муниципальных маршрутах городского округа Люберцы на конец года. |
| 2 | Rп 2 Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, % | Доля рейсов, выполненных с соблюдением расписания на муниципальных маршрутах, от общего количества выполненных рейсов на муниципальных маршрутах. Rп 2 = Ср= (Рвып+Рдв) /2 х 100% где: Rп 2 = Ср – доля рейсов, выполненных с соблюдением расписания на муниципальных маршрутах, в процентах. Рвып (выполнение рейсов) – отношение выполненных рейсов к плановому количеству рейсов без учета невыполненных рейсов, не относящихся к невыполненным, в процентах. Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок), назначенных контрольными пунктами, в процентах. Источник данных: отчетность по системе мониторинга транспорта ЦБДД МО РНИС, предоставленная управлением транспорта и организации дорожного движения. Базовое значение на 01.01.2019г. –36,18 |
| 3 | Rп 3 ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах», случаев на 100 тыс. человек | Значение показателя «ДТП. Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах» рассчитывается путем определения количества погибших на 100 тыс. населения городского округа Dп=(Nф+Np+Nм+Nч / Чнас) х 100 000 Где: Rп 3 = Dп – случаев смертей от дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч населения (всего на дорогах федерального, регионального или межмуниципального местного значения и частных автомобильных дорогах)*; Nф – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах федерального значения (человек); Nр – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального или межмуниципального значения (человек); Nм – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах местного значения (человек); Nч- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на частных дорогах (человек); Чнас – среднегодовая численность Московской области (человек). Источник информации: Данные органов местного самоуправления Московской области по информации Управления ГИБДД ГУ МВД по Московской области. Среднегодовая численность населения городского округа и муниципального района Московской области - данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Московской области. Базовое значение на 01.01.2019г. – 7,4 (23 погибших) |

| . Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области» Паспорт подпрограммы 1 «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области». Муниципальный заказчик подпрограммы; Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области. Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:; Главный распорядитель бюджетных средств; Источник финансирования; Расходы (тыс. рублей). Итого; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Администрация городского округа Люберцы Московской области; Всего, в том числе:; 105 106,88; 14 604,17; 17 277,71; 21 618,00; 17 007,00; 34 600,00. Средства бюджета Московской области; 4 550,00; 0,00; 3 133,00; 1 310,00; 107,00; 0,00. Средства бюджета городского округа Люберцы; 100 556,88; 14 604,17; 14 144,71; 20 308,00; 16 900,00; 34 600,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства Федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством мероприятий Высокие темпы жилищного строительства и резкий рост автомобилизации требуют постоянного развития транспортной системы на территории городского округа, которая должна обеспечивать доступность транспортных услуг для населения. Подпрограмма предусматривает мероприятия по организации транспортного обслуживания населения, в т.ч. по автобусным муниципальным маршрутам регулярных перевозок и по перевозке организованных групп населения (спортсменов, молодёжи, пенсионеров, подростков и др.) городского округа Люберцы для участия в областных и окружных мероприятиях. |
| --- |
| Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы Московской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего, в том числе: | 12 500,00 | 1 500,00 | 5 250,00 | 2 200,00 | 1 550,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 12 500,00 | 1 500,00 | 5 250,00 | 2 200,00 | 1 550,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством мероприятий

Исходя из территориальных характеристик расположения округа, а так же высокого темпа жилищного строительства по автомобильным дорогам проходит достаточно большой поток транспорта и пешеходов, данное обстоятельство существенно влияет на безопасность  дорожного движения. С увеличением интенсивности движения автотранспорта по муниципальным дорогам, одновременно увеличился рост дорожно-транспортных происшествий. Данная подпрограмма  направлена на обеспечение безопасности дорожного движения для водителей и пешеходов на дорогах и вдоль них, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, создание системы непрерывного обучения школьников правилам безопасного поведения на дорогах и улицах.

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области» Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 16 680,53 | 53 896,27 |  | 5 642,010 | 2 446,26 | 10308,00 | 8400,00 | 27 100,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Достижение 100 % -го соблюдения расписания на автобусных маршрутах, |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 4 550,00 |  | 0 | 3 133,00 | 1 310,00 | 107,00 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 16 680,53 | 58 446,27 |  | 5 642,010 | 5 579,26 | 11 618,00 | 8 507,00 | 27 100,00 |  |  |
| 1.1. | 1.1. Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по муниципальному (пригородному) маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам №41 |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2018- 31.12.2022 | 3 187,95 | 14 221,29 |  | 1 815,680 | 2 137,61 | 2 088,00 | 1 680,00 | 6 500,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года . |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 3 187,95 | 14 221,29 |  | 1 815,680 | 2 137,61 | 2 088,00 | 1 680,00 | 6 500,00 |  |  |
| 1.2. | 1.2. Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по муниципальным (городским) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 1,2,4,5,7 |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2018- 31.12.2022 | 7 045,00 | 23 522,98 |  | 3 826,330 | 276,65 | 5220,00 | 4200,00 | 10 000,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли поездок , оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 7 045,00 | 23 522,98 |  | 3 826,330 | 276,65 | 5220,00 | 4200,00 | 10 000,00 |  |  |
| 1.3 | 1. 3. Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по новым муниципальным (городским) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 11,78 |  | Средства бюджета городского округа Люберцы муниципального района (городского округа) | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 0 | 8 504,00 |  | 0 | 0 | 2 986,00 | 2 518,00 | 3 000,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 | 8 504,00 |  | 0 | 0 | 2 986,00 | 2 518,00 | 3 000,00 |  |  |
| 1.4. | 1.4. Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по новым муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  | Средства бюджета городского округа Люберцы муниципального района (городского округа) | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 0 | 7 600,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 600,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 | 7 600,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 600,00 |  |  |
| 1.5. | 1.5. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 0 | 4 550,00 |  | 0,00 | 3 133,00 | 1 310,00 | 107,00 | 0,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0 | 48,00 |  | 0,00 | 32,00 | 14,00 | 2,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 | 4 598,00 |  | 0,00 | 3 165,00 | 1324,0 | 109,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2: Организация транспортных услуг по перевозке организованных групп населения |  | Средства бюджета городского округа Люберцы муниципального района (городского округа) | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 6 447,58 | 46 660,61 |  | 8 962,16 | 11 698,45 | 10 000,00 | 8 500,00 | 7 500,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение количества поездок |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 6 447,58 | 46 660,61 |  | 8 962,16 | 11 698,45 | 10 000,00 | 8 500,00 | 7 500,00 |  |  |
| 2.1 | 2.1. Организация транспортных услуг по перевозке организованных групп населения (спортсменов, молодёжи, пенсионеров, подростков и др.) городского округа Люберцы для участия в областных и окружных мероприятиях |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 6 447,58 | 46 660,61 |  | 8 962,16 | 11 698,45 | 10 000,00 | 8 500,00 | 7 500,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение количества поездок |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 6 447,58 | 46 660,61 |  | 8 962,16 | 11 698,45 | 10 000,00 | 8 500,00 | 7 500,00 |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 16 680,53 |  | 105 106,88 | 14604,17 | 17 277,71 | 21 618,00 | 17 007,00 | 34 600,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 16 680,53 |  | 100 556,88 | 14 604,17 | 14 144,71 | 20 308,00 | 16 900,00 | 34 600,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 0,00 |  | 4 550,00 | 0,00 | 3 133,00 | 1 310,00 | 107,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Перечень мероприятий подпрограммы  2  «Обеспечение безопасности дорожного движения  на территории городского округа  Люберцы Московской области»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах. |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 1 500,00 | 12 500,00 |  | 1 500,00 |  | 5 250,00 |  | 2 200,00 |  | 1 550,00 | 2 000,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 1 500,00 | 12 500,00 |  | 1 500,00 |  | 5 250,00 |  | 2 200,00 |  | 1 550,00 | 2 000,00 |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 Приобретение материалов для оформления уголков (кабинетов) по БДД наглядной агитацией по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных учреждениях. |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 100,00 | 600,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 200,00 |  | 100,00 | 100,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 100,00 | 600,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 200,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 1.2 | 1.2 Приобретение для обучающихся образовательных организаций световозвращающих жилетов и световозвращающих элементов (браслетов, рюкзаков, значков). |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 100,00 | 600,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 200,00 |  | 100,00 | 100,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 100,00 | 600,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 200,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 1.3 | 1.3 Приобретение видеоматериала по профилактике БДД уголков ЮИД с наглядной агитацией |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 100,00 | 450,00 |  | 50,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 100,00 | 450,00 |  | 50,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 1.4 | 1.4 Организация окружного слёта ЮИД и других окружных мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (приобретение комплектов современного оборудования, расходных материалов и призов победителям). |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 200,00 | 1 450,00 |  | 250,00 |  | 250,00 |  | 500,00 |  | 250,00 | 200,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 200,00 | 1 450,00 |  | 250,00 |  | 250,00 |  | 500,00 |  | 250,00 | 200,00 |  |  |  |
| 1.5 | 1.5 Создание специализированной рекламы, предупреждающей участников дорожного движения от опасного поведения на дорогах и размещение её, в том числе и на видеомониторах, расположенных на улично-дорожной сети. |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 500,00 | 2 600,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 600,00 |  | 500,00 | 500,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 500,00 | 2 600,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 600,00 |  | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 1.6 | 1.6 Обеспечение обустройства площадок по БДД на базе общеобразовательных учреждений |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 500,00 | 6 600,00 |  | 500,00 |  | 4 000,00 |  | 600,00 |  | 500,00 | 1 000,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 500,00 | 6 600,00 |  | 500,00 |  | 4 000,00 |  | 600,00 |  | 500,00 | 1 000,00 |  |  |  |
| 1.7 | 1.7 Организация окружного конкурса водительского мастерства и других мероприятий по повышению БДД (аренда площадки, приобретение расходных материалов и формирования призового фонда победителям). |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 0 | 200,00 |  | 0 |  | 200,00 |  | 0 |  | 0 | 0 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 | 200,00 |  | 0 |  | 200,00 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 1 500,00 | 12 500,00 | 1 500,00 |  | 5 250,00 |  | 2 200,00 |  | 1 550,00 |  | 2 000,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 1 500,00 | 12 500,00 | 1 500,00 |  | 5 250,00 |  | 2 200,00 |  | 1 550,00 |  | 2 000,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы на территории

городского округа Люберцы Московской области»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории городского округа  Люберцы                                             Московской области»

| № п/п | Цели муниципальной программы | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы/ подпрограм-мы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы на территории городского округа Люберцы Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах |  | Организация транспортного обслуживания населения | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года. | Целевой показатель | Процент | 63,00 | 65,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 1, 2 |
| 2 |  |  |  | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах. | Целевой показатель | Процент | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 |
| Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. |  | Создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах. | Целевой показатель | Случаев на 100 тыс. человек | 8,47 | 8,73 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 1 |